**ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EXERCÍCIO 2016 DA COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL**. Às 17 horas do dia 08 (oito) do mês de março do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se a Coordenador da Comissão Hermes Teixeira Campelo, o Conselheiro Edgar Francisco do nascimento Filho e o Conselheiro Vivaldo Chagas. Na condição de participante, o funcionário Norlan Dowell (Diretor Geral). PAUTA: **I** – Análise e aprovação do 2º Boletim de medição da obra – Processo n. 353794/2016; O Coordenador Hermes Campelo, verificando a existência de quórum, deu por iniciada a sessão às 17h*.* Analisando o ponto de pauta **I**, por unanimidade foi designado como relator da CEO-CAU/AL, o conselheiro Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, para apreciação da matéria no âmbito da comissão. Em ato contínuo, Coordenador Hermes Campelo suspendeu a sessão às 17h:30 para realização de visita in loco para realização de vistoria da obra. Após retorno da visita, às 18:30min, coordenador reabriu a sessão, dando continuidade. O coordenador Hermes campelo, inseriu em pauta o relatório do Conselheiro Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, referente à solicitação de pagamento da 2° Boletim medição de serviços, o que foi apreciado e aprovado por todos os Conselheiros presentes. Foi definido, mesmo com o baixo valor cobrados na medição, a expedição de notificação pelo atraso da obra referente ao cronograma físico-financeiro, e do não cumprimento da Deliberação da Comissão Especial de Obras - CEO de n. 4.3, em vigor desde 17 de fevereiro de 2016, que determinava nos seus itens 02 e 03. **ENCERRAMENTO:** O Coordenador Hermes Teixeira Campelo agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 18 horas e 40 minutos. E, para constar, eu, Diretor Geral, Norlan Dowell, secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 08 de março de 2016.

**Presentes:**

**Coordenador da Comissão:**

Hermes Teixeira Campelo\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Conselheiros:**

Vivaldo Ferreira Chagas Júnior\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Edgar Francisco do nascimento Filho\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Funcionário:**

**Diretor Geral**

Norlan Dowell\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Gerente administrativo**

José Rodrigo Pedro Lopes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_